Zał. nr 5 do SIWZ

Projekt - umowa Nr ………

zawarta w  dniu ………………… r. w Ełku, pomiędzy

Gminą Ełk, z siedzibą  19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,

zwaną dalej  „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez  :

Antoniego Polkowskiego - Wójta Gminy Ełk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ełk Janiny Słomkowskiej

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

…………………………………………………………………………………………………

w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego i przekazać mu zadania inwestycyjne  pn.:

Zadanie I-  Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej na odcinku Regielnica – Sordachy

Zadanie II- Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1872N do miejscowości Regiel

- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień podpisania umowy, a termin zakończenia na dzień 30 sierpnia 2013 r.

§ 3

- Za wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie ryczałtowe:

Zadanie I-  Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej na odcinku Regielnica-Sordachy

netto  w wysokości …………………………zł,

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

brutto  w wysokości ……………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych),

Zadanie II- Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1872N do miejscowości Regiel

netto  w wysokości …………………………zł,

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

brutto  w wysokości ……………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych),

Łączne wynagrodzenie dla zadania I i II

netto  w wysokości …………………………zł,

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

brutto  w wysokości ……………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych),

- Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionego w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej  i jest tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym. W kwotę wynagrodzenia wliczone są również koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, załadunku, transportu i ręcznego rozładunku materiałów rozbiórkowych, zagospodarowania placu budowy, zaopatrzenia placu budowy w wodę  i energię elektryczną, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi  z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji, przekopów kontrolnych, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu, odtworzenia dróg i chodników zajętych pod budowę, odwozu nadmiaru ziemi, zagęszczenia gruntu, ewentualnego odpompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej.

§ 4

- Zamawiający  zobowiązuje  się do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 5

Wykonawca  zobowiązuje się do:

- Ustanowienia kierownika budowy w osobie: …………………………….

- Rozpoczęcia  i  zakończenia   robót w terminach uzgodnionych  w niniejszej umowie.

- Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej.

- Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy jeżeli zachodzi taka konieczność.

- Wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem organizacji ruchu), warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa Budowlanego , a także zasadami rzetelnej  wiedzy technicznej.

- Organizacji i urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, tj. do :

- ponoszenia bieżących kosztów tego zaopatrzenia ,

- ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż.,

- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie bezpośrednio przylegającym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty,

- ostatecznego uporządkowania terenu budowy nie później niż w terminie odbioru końcowego.

- Pozyskania i dostaw na plac budowy, na własny koszt, w zakresie i terminach  gwarantujących  wykonanie  robót,  materiałów i urządzeń spełniających wymogi  Ustawy „Prawo Budowlane” i przepisów szczególnych oraz zapewniających uzyskanie  standardów jakościowych określonych w dokumentacji projektowej .

- Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2013 r. Termin wykonania zamówienia to termin odbioru końcowego.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznego brutto.

- w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia prac w określonych  w § 2                 w wysokości 3 000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych/, za każdy dzień spóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 
w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji, Zamawiający naliczy karę w wysokości 500,00 zł  /słownie: pięćset złotych/ za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych ponad wyznaczony termin na usunięcie wad.

- Kary umowne za poszczególne naruszenia umowy podlegają kumulacji.

- Zamawiający może dochodzić kar przewyższających kary umowne, o których mowa wyżej.

- Wszelkie kary umowne należne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwają pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 7

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia powierzonych do wykonania robót, o czym zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem na dokonanie prób. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie  z wynikiem  pozytywnym wymaganych  prób i sprawdzeń, przez Inspektora Nadzoru. O zakończeniu prac i osiągnięciu gotowości do odbioru  Wykonawca  jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności :

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- atestów, deklaracji zgodności i świadectw jakości na wbudowane materiały i urządzenia, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- oświadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 8

- Z  czynności odbioru  sporządza się protokóły odbioru, oddzielnie dla każdego zadania, które  powinny  zawierać ustalenia  poczynione w toku odbioru.

- Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy 
w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

§ 9

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin.

2. W razie stwierdzenia  w toku czynności  odbioru, wad  nie nadających się do usunięcia , Zamawiający może :

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot , odpowiednio do  utraconej wartości użytkowej , technicznej i estetycznej,

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie z  przeznaczeniem :

- odstąpić od umowy w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia protokołu odbioru, zawiadamiając o tym  właściwy organ nadzoru budowlanego,

- oraz żądać wykonania, na koszt Wykonawcy,  przedmiotu umowy  po raz drugi,

- zachowując prawo  domagania się od   Wykonawcy  naprawienia szkody wynikłej  z opóźnienia i istnienia wad.

- Wadą nie nadającą się do usunięcia jest wada, której naprawa, usunięcie lub doprowadzenie do stanu bez wady stanowi koszt większy niż 70% wartości umowy lub taka, której z przyczyn technicznych nie da się usunąć bez względu na koszty.

§ 10

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wynosi 3 lata od dnia zakończenia czynności odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.                             Na tę okoliczność w dniu zakończenie czynności odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości wygasają po upływie 4 lata licząc od dnia zakończenia czynności odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Istnienie wady powinno być potwierdzone protokolarnie. O dacie oględzin i spisania protokołu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 5 dni roboczych wcześniej. W protokole zostanie zapisany termin, który wyznaczył Zamawiający na usunięcie wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych lub zagrażających życiu lub zdrowiu – natychmiast. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie usuniecie wad nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawcę i Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§ 11

- Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust. 5 lub w trakcie protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnione zostanie, iż którakolwiek z wad nie została usunięta skutecznie.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 13

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie  faktur końcowych oddzielnie dla każdego zadania.

- Faktura końcowa wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Należności za wykonane roboty Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy 
w terminie 30 dni licząc od daty złożenia faktur Zamawiającemu.

§ 14

Za roszczenia osób trzecich wynikłe z nienależytego wykonania umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 15

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, tj. ………………… zł (słownie: ………………………………………………………………… ) w formie  ……………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, jeżeli nie będzie powodu do jego uruchomienia.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości po uprzednim złożeniu wniosku przez Wykonawcę o zwrot.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,  przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  
2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: