WZÓR

UMOWA ……/2013

zawarta w dniu …………………. pomiędzy;

1. Gminą Ełk, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk reprezentowaną przez:

Antoniego Polkowskiego - Wójta Gminy Ełk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janiny Słomkowskiej

zwaną dalej w umowie Zamawiającym, a

2. …………………………………………………………………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy, zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

Przedmiot i termin wykonania umowy

Rozdział 1

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chełchy – Czaple.

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej.

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Ełcka.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w:

- Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy sieci wodociągowej Chełchy – Czaple

- Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla opracowania dokumentacji projektowej oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk

§ 2

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie ustalonego 
w niniejszej umowie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 2

§ 3

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na  20.12.2013 r.

2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Rozdział 3

§ 4

- Za wykonanie poszczególnych zadań Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:

Zadanie I

| Lp | Wyszczególnienie: | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Chełchy – Czaple. |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej Chełchy – Czaple o długości ok. 1280 m. wraz z wymianą istniejącego odcinka o dł. ok. 300 m. |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |
| Razem |  |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |

Zadanie II

| Lp | Wyszczególnienie: | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej. |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Ełckiej o dł. ok. 20,0 m |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |
| Razem |  |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |

Zadanie III

| Lp | Wyszczególnienie: | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Ełckiej. |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |
| 2 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Ełckiej o dł. ok. 20,0 m wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną. |  |  |
|  |  | Słownie:……………………………………….. | Słownie:……………………………………….. |
| Razem |  |  |  |
|  |  | Słownie:……………… | Słownie:……………… |

| Łączne wynagrodzenie za zadanie I, II, III | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie:………………. | Słownie:……………… |

- Za wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi oddzielne faktury na poszczególne zadania, opisane w ust. 1.

§ 5

- Na przedmiot umowy zostaje ustalony  36  miesięczny okres gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek powstałych w okresie gwarancji.

- W przypadku nie usunięcia wad w uzgodnionym terminie przez Wykonawcę, zamawiający dokona usunięcia wad i usterek we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.

Obowiązki stron

Rozdział 4

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT za poszczególne zadania, nie wcześniej niż przed zakończeniem prac i ich odbiorze przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 
i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie drukowanej wykonaną przez geodetów zleconych przez Wykonawcę;

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały;

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- dziennik budowy;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

- protokoły badań i sprawdzeń (m.in. szczelności, dezynfekcji i płukania).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 20 grudnia 2013 r. i zgłoszenia do odbioru końcowego na dwa tygodnie przed terminem określonym w § 3 ust. 1. Termin wykonania zamówienia to termin odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Protokół odbioru częściowego dla każdego zadania podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy  w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia

Rozdział 5

§ 7

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, tj. ………………… zł (słownie: ………………………………………………………………… ) w formie  ……………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, jeżeli nie będzie powodu do jego uruchomienia.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości po uprzednim złożeniu wniosku przez Wykonawcę o zwrot.

Kary umowne

Rozdział 6

§ 8

1.    W przypadku niedotrzymania terminu zobowiązań umownych wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego terminu wykonania zamówienia.

2.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

Postanowienia końcowe

Rozdział 7

§ 9

1. Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest …………………………………..

2. Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą reprezentuje Kierownik Referatu Inwestycji Grzegorz Sawicki.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy

jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

…………………………….                                                     ………………………………