|  | Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01 e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl |
| --- | --- |

Ełk, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy: IZP.271.3.16.2018

dot. postępowania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach – Orlik lekkoatletyczny” w ramach inwestycji pn. „Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych

w Woszczelach i Stradunach”

Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ

Gmina Ełk, jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy dopuści fakturowanie w postaci jednej faktury przejściowej za wykonane roboty ziemne, podbudowy oraz fakturę końcową z terminem płatności faktur do 30 dni?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania przejściowego.

Pytanie 2:

Czy w przypadku nie wyrażenia zgody na fakturowanie przejściowe Zamawiający dopuści podpisanie cesji na rzecz banku jako zabezpieczenie kredytu na realizację przedmiotowych zadań do wysokości 70% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego wykonawcy zgodnie z zawartą umową.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie cesji.

Pytanie 3:

Czy zamawiający ma zamiar rozszerzyć zadanie o automatyczny system nawadniania, co ma wpływ na udzielenie gwarancji?

Odpowiedź 3:

Zamawiający rozszerza zadanie o automatyczny system nawadniania, który należy wykonać w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający uzupełnia SIWZ o Program Funkcjonalno-Użytkowy nawadniania boiska.

Jednocześnie Zamawiający rozszerza zakres zamówienia o ułożenie siatki przeciw kretom pod nawierzchnią z trawy. W związku z tym STB 33.00 została uzupełniona o wymagania dotyczące siatki.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje następujące załączniki:

- Projekt umowy (Załącznik nr 5)

- Przedmiar robót (Załącznik nr 8)

-Specyfikacje Technicznego Wykonania i odbioru robót  STB 33.00 Nawierzchnia z trawy naturalnej (Załącznik nr 6)

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert ja poniżej:

Termin składania ofert z dnia 16 kwietnia 2018 r. godz. 10:00 na dzień 18 kwietnia 
2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert z dnia 16 kwietnia 2018 r. godz. 10:20 na dzień 18 kwietnia 2018 r. godz. 10:20.

Jednocześnie zmienia się sposób opisania koperty zawierającej ofertę zawarty 
w Dziale X pkt 2 SIWZ na poniższy:

Nazwa wykonawcy

Gmina Ełk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

Przetarg nieograniczony

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach – Orlik lekkoatletyczny”

w ramach inwestycji pn. „Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych

w Woszczelach i Stradunach

IZP.271.3.16 2018

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 18 kwietnia 2018 r. DO GODZ: 10:20

Kierownik Zamawiającego

/-/ Tomasz Osewski