REALIZACJA ZADAŃ WÓJTA GMINY EŁK

W LATACH 06.12.2006 – 31.12.2008

| Lp. | ZADANIA | NAKŁADY | LATA REALIZACJI |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNO-WYCHOWAWCZA 1. Wprowadzono „gminne obchody”: - święto Konstytucji 3 maja w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej - święto 11 Listopada w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach - Dzień Kombatanta 1 września - Dzień Edukacji Narodowej 2. Wdrożono procedury nadania szkołom imion - Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej - Szkoła Podstawowa w Rękusach - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Woszczelach | 50 tys. zł | 2007-2008 2009 |
| II | DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA 1. Infrastruktura drogowa: - wykonanie nawierzchni asfaltowych (polbruku) o długości ok. 3 km (Szeligi-Buczki, Barany, Straduny, Nowa Wieś Ełcka) - remonty i naprawy bieżące 116,7 km dróg - wybudowano 1 km chodnika wraz z oświetleniem w Chełchach - oznakowanie miejscowości, zakup i remont wiat przystankowych 2. Infrastruktura wodociągowa - wybudowano i oddano do użytku 18 km wodociągów: Chruściele-Szarek, Chruściele -Talusy, Rękusy - w opracowaniu dokumentacja na budowę wodociągów - zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 3. Oświetlenie miejscowości - wybudowano oświetlenie uliczne na osiedlu w Chruścielach - przystąpiono do wybudowania oświetlenia ulicznego w Stradunach - zakończenie inwestycji XII.2008 4. Infrastruktura szkolna - rozbudowa Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej - remonty szkół - adaptacja pomieszczeń na kuchnię, stołówkę oraz zakup sprzętu komputerowego w ZSS w Chechłach 5. Infrastruktura turystyczna i sportowa - przyjęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach - 3,0 ha terenów na urządzenie plaż gminnych w miejscowościach Oracze, Straduny, Sędki, Sordachy, Regielnica - 1,5 ha terenów na budowę boisk wiejskich w miejscowości Oracze - wybudowano i wyremontowano 3 boiska - wybudowano plaże gminne w miejscowościach Regiel, Regielnica, Sędki, Straduny, Nowa Wieś Ełcka 6. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - przystąpiono do adaptacji budynku po Szkole Podstawowej w Mostołtach na 10 mieszkań socjalnych i świetlicę wiejską - remonty świetlic wiejskich 7. Ochrona przeciwpożarowa - modernizacja remiz – Różyńsk, Woszczele, Chełchy, Nowa Wieś Ełcka – wartość - zakup sprzętu i wyposażenia – wartość | 2 mln 448 tys. zł 843 tys. zł 311 tys. zł 1 mln 358 tys. zł 117 tys. zł 1 mln 200 tys. zł 255 tys. zł | 2006-2008 2007-2008 2008 2006-2008 2007-2008 2008-2009 2007-2008 |
| III | EDUKACJA - Utworzenie placówek przedszkolnych w Różyńsku i Nowej Wsi Ełckiej - Otwarcie świetlic wiejskich Różyńsk, Regiel, Mrozy Wielkie - Utworzenie Gminnego Internetowego Centrum Kształcenia na Odległość w Ruskiej Wsi - Utworzenie w szkołach etatów pedagogów- wszystkie szkoły gminne (10) zatrudniają pedagogów - Dwukrotne podwyżki dla nauczycieli - Zorganizowano wypoczynek letni i zimowy, w którym wzięło udział 440 dzieci (środki gminne i pozyskane z FIO) | 536 tys. zł | 2007-2008 2008-11-28 2008-2009 2008 |
| IV | KOMUNIKACJA GMINNA - Zorganizowano transport gminny - Gmina Ełk od 1 września 2008 r. jest współudziałowcem MZK Spółki z o.o. w docelowej wielkości 25 % | 295 tys. zł (5% udział) | 2008-2010 |
| V | PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 1. Opracowano i przyjęto „Gminny program ochrony i promocji zdrowia w Gminie Ełk na lata 2008-2018” w ramach, którego zostanie sfinansowane: - 210 szczepionek MMR (świnka, różyczka, odra) chłopcom rocznik 1994, 1995, 1996 - szczepienie dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy (10 lat szczepień dziewcząt z trzeciej klasy gimnazjum) | 13 tys. zł 138,3 tys zł | 2008-2018 2008 2009 |
| V | GOSPODARKA KOMUNALNA Remonty obiektów komunalnych: - GOK Straduny - mieszkania komunalne – Bajtkowo, Chełchy, Nowa Wieś Ełcka, Woszczele - biblioteka Woszczele - świetlica Siedliska | 109 tys. zł | 2007-2008 |