Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - nr postępowania ZP/ZUG/1/3/2021

UMOWA   NR …………….

W dniu …………...… w Ełku pomiędzy Zakładem Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk,  zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, reprezentowaną przez Krzysztofa Kurzynowskiego - Prezesa Zarządu zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ………………………………………...............................................................................……………

mającym swą siedzibę w:

………….......................................................................................………………………………………..

zwanym dalej w tekście  „Inspektorem Nadzoru”,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………...............................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych w branży sanitarnej dla inwestycji

pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej- Barany- Chruściele”.

PRZEDMIOT UMOWY.

§ 1

- Zamawiający powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych w specjalności sanitarnej dla inwestycji, których inwestorem jest Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. w specjalności sanitarnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Zakresem zadań Inspektora Nadzoru stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- oferta Inspektora Nadzoru,

- Istotne Warunki Zamówienia,

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 2

- Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:

        - Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z póżn. zm.),

        - Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy

- Ustala się codzienny pobyt w dni robocze inspektora nadzoru na budowie w okresie realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest ponadto do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania o potrzebie pobytu.

- Inspektor Nadzoru nie może podejmować samodzielnie decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru . Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

- Inspektor Nadzoru pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego, działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami sztuki budowlanej, dokumentacji technicznej(specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym).

- Inspektor Nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych  z realizacją niniejszej Umowy.

- W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej niemożliwości pobytu osoby. Inspektor Nadzoru wyznacza zastępczą osobę, która posiada stosowne uprawnienia budowlane właściwe dla nadzorowanych zadań inwestycyjnych pisemnym upoważnieniem od Inspektora Nadzoru, powiadamiając o tym Zamawiającego. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy dokonane przez inspektora zastępczego musi potwierdzić pisemnie.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- informowanie Inspektora Nadzoru na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem przekazania terenu budowy dla Wykonawcy inwestycji przy których realizacji Zamawiający planuje ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

- przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze, techniczny);

- przekazanie kopii pozwolenia  na budowę/zgłoszenia robót ;

- przekazanie   kopii   umowy,   zawartej   przez   Zamawiającego   z   wykonawcą   robót,

- rozpatrywanie wniosków Inspektora nadzoru;

- informowanie o wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowej oraz umowie 
z wykonawcą robót budowlanych

TERMIN REALIZACJI UMOWY.

§ 3

Strony ustalają termin realizacji zamówienia od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Planowany termin finansowego zakończenia realizacji inwestycji to 30 kwietnia 2022 r.

WYNAGRODZENIE

§ 4

- Wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  określa się w wysokości ……. /słownie: ……..

- Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie na podstawie końcowej faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru na określoną w umowie kwotę.

- Wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

- Za nieterminowe płatności faktur Inspektor nadzoru ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

OSOBY POWOŁANE DO WYKONYWANIA UMOWY

§ 5

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

…………………..........................……....................……………………………………………….…..

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

- Inspektor nadzoru może dokonywać zmiany osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanej w ust. 1 , jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Inspektora Nadzoru. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

KARY UMOWNE

§ 6

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Inspektora nadzoru; kara ta jest naliczana niezależnie od ewentualnych kar naliczonych w pkt 2-8

- w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) za brak udziału w odbiorze bez uzasadnionej przyczyny lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru,

- w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych ustaleń terminu pobytu, dokonanych z Zamawiającym,

- za mniejszą liczbę pobytów niż wskazano w ofercie Inspektora nadzoru na budowie w okresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) licząc za brak każdego pobytu;

- za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków w wysokości w wysokości 200,00 zł (dwieście zł) całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto,

- Trzykrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inspektora Nadzoru lub trzykrotne nałożenie kary umownej jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek nienależytego lub nie wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych).

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w zakresie odrębnym dla każdej inwestycji objętej nadzorem inwestorskim wynosi 50 % całkowitej wartości umownej  wynagrodzenia brutto Inspektora Nadzoru.

ZASTRZEŻENIA

§ 7

- Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli wartość wyrządzonej szkody jest wyższa niż kara umowna.

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

§ 8

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie.                          Wniosek o zmianę postanowień umowy powinien być złożony w formie pisemnej.                         Złożenie wniosku, stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, w następujących przypadkach:

- zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po spełnieniu

warunków określonych w § 5 ust 1.

- zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających

zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w

innych umowach wiążących Zamawiającego, w szczególności umowach z instytucjami nadzorującymi wdrażanie programów operacyjnych, w ramach których realizowane jest Zamówienie.

- gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, w przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczął nadzór nad robotami budowlanymi w okresie trwanie niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy w zakresie zadań kontynuowanych po upływie okresu obowiązywania umowy do czasu zakończenia procedury odbioru końcowego tych robót budowlanych i rozliczenia inwestycji.

- Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z Inspektora Nadzoru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

  - Strony ustalają, że wszelką korespondencję pisemną związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do:

2.1 Zamawiającego należy wysyłać na adres Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o., 
ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zug.elk.pl

  - Inspektora nadzoru …………………………………………

- Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy 
ze strony zamawiającego będzie przedstawiciel Zamawiającego oddelegowany do nadzoru nad realizacją inwestycji.

- Osobą odpowiedzialną za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Inspektora Nadzoru jest …………………………………………………………

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.

- W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostałych załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy.

- Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla inspektora nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY 			   	             INSPEKTOR NADZORU

Załącznik nr 1

ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA NADZORU

Do obowiązków inspektora należy:

- podjęcie i odpowiedzialność za wszelkie podjęte decyzje dotyczące prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z określonym niżej zakresem;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- kontrola budowy przez osoby pełniące nadzór inwestorski w każdym dniu roboczym (zgodnie z oferta Inspektora Nadzoru),

- w razie pilnej konieczności Inspektor nadzoru zobowiązany jest stawić się na terenie budowy w ciągu 1 godziny od terminu powiadomienia;

- zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;

- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw  w realizacji robót przez Wykonawcę;

- składanie do Zamawiającego pisemnych 2-tygodniowych raportów (sprawozdania) 
z postępów wraz z dokumentacją zdjęciową każdorazowo w pierwszym dniu tygodnia (poniedziałek);

- udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

- udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego;

- kontrola prawidłowości prowadzenia robót budowlanych, prowadzenia dziennika budowy 
i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu.

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Powiadamianie Wykonawcy 
o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. Każdorazowe wykrycie wady oraz usunięcie powinno mieć odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy

- opiniowanie wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dopuszczanie  do  stosowania  lub odrzucenia  materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów  i urządzeń przewidzianych do  realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania;

- sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania przez Wykonawcę lub wbudowanych oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- zlecanie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym  przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,

- na polecenie Zamawiającego inspekcja laboratorium wykonawcy robót budowlanych w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny wykonawcy robót budowlanych posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań;

- przygotowanie w imieniu zamawiającego zlecenia na wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych niezależnemu laboratorium, rzeczoznawcy, itp. akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów w przypadku braku przedstawienia wymaganych badań przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 15 lit. c)

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, projektem budowlanym lub  w sposób stanowiący zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz znacznych strat materialnych;

- kontrola terminowości wykonywania robót;

- udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy),

- sporządzenie protokołów z przebiegu narad koordynacyjnych(Rady Budowy) zawierających ustalenia, wnioski itp. i przekazywaniem ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu) w terminie do 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;

- zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na terenie budowy;

- ocena przydatności materiałów rozbiórkowych oraz dokonanie obmiaru ilościowego;

- pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

- zgłaszanie wad i usterek do dokumentacji projektowej i udzielanie wyjaśnień;

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, wykonawczego;

- pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- uzgadnianie z Zamawiającym, autorami projektów budowlanych, wykonawczych robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym 
i finansowym,

- rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację
projektową i specyfikacje techniczne pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe lub zamienne;

- informowanie Zamawiającego o planowanych terminach odbioru robót ulegających zakryciu;

- dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej (w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę) potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę zmiany harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

- kontrola ilości i wartości wykonanych robót zawartych w protokołach częściowego odbioru robót stanowiącego podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym, kosztorysem ofertowym w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów.

- weryfikacja przedstawionych przez Wykonawcę kosztów robót budowlanych zamiennych lub dodatkowych, sporządzenie własnej  wyceny w/w robot i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 2 dni od daty ich zgłoszenia;

- sprawdzenie miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 5 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

- powiadomienie  Zamawiającego o wszelkich możliwych roszczeniach Wykonawcy,

- poświadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakończenia robót;

- przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych 
z prowadzeniem   i zakończeniem robót w tym:

- sprawdzenie operatu kolaudacyjnego i potwierdzenie kompletności w ciągu 3 dni od otrzymania operatu kolaudacyjnego. Inspektor potwierdza Wykonawcy lub Zamawiającemu  pisemnie odbiór operatu.

- dokonanie prawidłowego rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego inwestycji, sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, w tym ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty w ciągu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy;

- przygotowanie wykazu braków dokumentów odbiorowych, usterek i wad robót budowlanych w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego,

- uczestnictwo przy inwentaryzacji robót budowlanych w przypadku wypowiedzenia Umowy;

- sprawdzenie rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia je w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego;

- udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania umowy

- udział w komisjach powoływanych do przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania umowy

- prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę.

- analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych w ciągu 5 dni od ich przekazania dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY: 				                     INSPEKTOR NADZORU: