Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej

  - Zakres prac projektowych

- opracowanie przedwstępne - koncepcja architektoniczna wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- Projekt budowlany wykonane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. Wersja papierowa – 6 egzemplarzy, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx, pdf) – 2 egz.

- Projekty wykonawcze jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Projekty wykonawcze powinny zawierać uszczegółowienie projektu budowlanego,
 a w szczególności:

- detale architektoniczne,

- szczegóły konstrukcyjne,

- doprecyzowanie wyposażenia,

- szczegóły instalacji,

- specyfikacja materiałowa,

- specyfikacja urządzeń,

Wersja papierowa – 3 egzemplarze w wersji papierowej,  wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- Przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 3 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc, docx i pdf) – 1 egz.

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym.

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

2.4 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia w tym uzyskanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

2.5  Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

2.6 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

2.7 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

2.8 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.290 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach,

2.9 Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.10  Informacje dodatkowe.

- Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego                                i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

Szczegółowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy – Załącznik nr 2

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Główne założenia zagospodarowania parku zostały przedstawione w studium opracowania: projekt koncepcyjny opracowany przez p. mgr inż. arch. krajobrazu Ilona Wierszewska.

  - Teren parku przeznaczony do nieodpłatnego korzystania przez mieszkańców gminy ma stać się atrakcyjny i funkcjonalny dla wszystkich mieszkańców, rodzin z dziećmi. Ma być dostępny i bezpieczny dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz bezpieczny dla osób słabowidzących i niewidomych.

  - Główne założenia rewitalizacja Parku ma przyczynić się do przywrócenia pierwotnej wartości parku jako ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i spotkań dla mieszkańców oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i przywrócenia ładu przestrzennego na tym obszarze z zachowaniem elementów powagi miejsca /dawny cmentarz ewangelicki/.

3.4. Obszar opracowania

1)  Teren opracowania stanowi park zawarty znajdujący się na działce nr 46

2)  Teren opracowania określono na załączniku graficznym kolorem czerwonym

3.5. Wymagany program zagospodarowania:

Zaprojektować  nowy układ ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem, monitoringiem, miejsca rekreacji, odpoczynku, elementy infrastruktury parkowej /ławki, kosze na śmieci, schody/, adaptacja istniejącej małej architektury ( place zabaw, siłownia)

3.5.1. Ciągi komunikacyjne

- nowy układ ciągów komunikacyjnych parkowych

- chodniki wygodne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi, osób starszych

- w przypadku różnicy poziomów – schody wygodne dla osób starszych, prawidłowo zaprojektowane pochylnie dla osób na wózkach inwalidzkich,

- ciągi piesze utwardzone położone powyżej powierzchni terenu i wyprofilowane ze spadkiem na boki (odpływ wody deszczowej),

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami prawnym

3.5.2 Zieleń

a)  „Plan gospodarki zielenią” zawierający:

- inwentaryzację istniejących drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na usunięcie,

- propozycję wymiany szaty roślinnej parku, z uwzględnieniem konieczności zachowania cennych przyrodniczo okazów,

- plan nasadzeń zgodnie z załączaną koncepcją

b) zaleca się wprowadzenie drzew i krzewów o zróżnicowanym okresie kwitnienia oraz krzewów i drzew atrakcyjnych wizualnie również zimą,

c) wykluczone stosowanie nasadzeń powodujących alergie

d) wykluczone stosowanie roślin ozdobnych, które są trujące lub toksyczne,

e) trawniki – miejsce wypoczynku, dostępne dla mieszkańców.

3.5.3.  Instalacje

- instalacja oświetlenia terenu,

- instalacja monitoringu terenu

3.5.4.  Mała architektura – przyjąć zgodnie z założeniami w koncepcji

- stoły do grania w szachy/warcaby

- hamak

- stół piknikowy

- ławki – dostosować do przyjętych rozwiązań architektonicznych,

- kosze na śmieci – dostosować do przyjętych rozwiązań architektonicznych,

3.5.5. Informacje dodatkowe

- należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziom komfortu użytkowania,

- w przypadku potrzeby zasilenia w energię elektryczną któregoś z obiektów lub urządzeń należy sporządzić projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego,

- park powinien być powiązany z terenami sąsiednimi, wzmacniający i regulujący pieszą komunikację,

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA