Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.43.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Ełk Osada, Gmina Ełk – II postępowanie:

a) opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej publicznej nr 177099N zgodnie 
z opisanymi w pkt 3 założeniami projektowymi Koncepcja winna zawierać rozwiązania 
w zakresie sytuacyjno- wysokościowym, odwodnienia, propozycje zastosowania materiałów budowlanych oraz wstępny szacunkowy koszt realizacji.

b) dokumentacja projektowa zgodna z ustaleniami dokonanymi na etapie koncepcji. Dokumentacja projektowa powinna być wzajemnie skorelowana pod względem sytuacyjno – wysokościowym  i powiązań komunikacyjnych z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi (ulice, skrzyżowania, zjazdy, chodniki). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy ewidencji gruntów. W opracowaniu należy uwzględnić lokalizację istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie 
w kolorystyce zgodnej z wymogami PZUDP.

W zakres zamówienia wchodzi:

1) koncepcja zagospodarowania terenu z wymogiem przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy.

a) koncepcja winna zawierać część graficzną z naniesionym przebiegiem drogi  mapie zasadniczej oraz ortfotomapie

b) dokumentację fotograficzną (wer. elektroniczna) z oznaczeniem miejsc zrobienia zdjęcia na mapie

c) opis założeń przedprojektowych

d) analiza przyjętych wariantów

e) prezentację multimedialną w wersji elektronicznej

2) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej obejmującej:

a) mapa do celów projektowych – 1 egz.

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy do celów projektowania dróg tj.

- granice według istniejącego stanu prawnego

- kilometraż dróg

- znaki drogowe

- wszystkie drzewa w pasie drogowym

- zabytki i pomniki przyrody

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe

- studnie (średnice)

- zjazdy

- skrzyżowania ulic i dróg wewnętrznych istniejących i planowanych

- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich

- przekroje poprzeczne istniejących dróg – na przecięciu z przebudowywaną ulicą

- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie,  odwodnienie,  sieci przebiegające w pasie drogowym, itp.).

- wejścia do budynków, dochodzących chodników

b) uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń przez odpowiednie instytucje (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, zarządcy mediów, itp.) w tym decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach

c) uzyskanie warunków podłączenia odwodnienia terenów utwardzonych

d) pełny wniosek obejmujący przewidzianą wycinkę drzew kolidujących z zakresem inwestycji

e) projekt budowlany z uzgodnieniami branżowymi wymaganymi przez Prawo Budowlane stanowiący podstawę do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru robót – 5 egz.

f) projekty wykonawcze branży drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, zieleni drogowej stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego (powinien zawierać wszelkie niezbędne szczegóły do prawidłowej realizacji robót budowlanych) – po 4 egz. Każdej branży

g) uzgodniony i zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.

h) kosztorys inwestorski – 1 egz.

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.

Opracowania, o których mowa wyżej należy dostarczyć  w formie papierowej  
w podanych ilościach oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  2 kpl. 
w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 
w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się konsultować z zamawiającym realizację zamówienia, tak aby  w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe 
i potrzeby zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

6. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach 
i rozporządzeniach, m.in.:

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U z 2004 Nr 202 poz. 2072)

b) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm. )

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie  /Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430 z późn. zm./

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z póź. zm./

e) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U. z 2012 poz. 463/

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 
Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

g) Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987)

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm. )

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz.627 z późn. zm.)

j) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.)

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz.880 z dnia 30 kwietnia 2004 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami
i zasadami wiedzy technicznej.

  - Założenia projektowe

Ulica Olsztyńska droga gminna publiczna nr 177099N biegnąca od granicy miasta Ełk (ul. Zamkowa) do drogi krajowej nr 16 (DK 16).  Przebudowa drogi gminnej ma na celu zapewnienie połączenia z siecią TEN-T wyprowadzające ruch w kierunku drogi krajowej nr 16 z rdzenia MOF Ełk.

Teren objęty opracowaniem jest objęty MPZP - UCHWAŁA Nr LXXXI/653/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pn. „Podgrodzie” k/Ełku.

1) Stan prawny pasów drogowych:

a) ulica Olsztyńska  – droga gminna Gmina Ełk (Zarządca: Wójt Gminy Ełk)

b) droga krajowa DK16 (Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

c) ulica Zamkowa – droga powiatowa nr 1864N (Zarządca: Powiatowy Zarząd Dróg 
w Ełku)

2) Ulica Olsztyńska na odcinku od ul. Zamkowej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr 36-146/15  - droga

- jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu w krawężniku betonowym o szer. 5,0-5,5m

- chodniki

- droga rowerowa z asfaltobetonu barwionego

- przejścia dla pieszych

- zatoki autobusowe

- zieleń drogowa

- lokalizacja przepustów pod media

- przebudowa kolizji z mediami

- przebudowa istniejących zjazdów

- budowa zjazdów

- odwodnienie do wpustów ulicznych

- linia oświetlenia drogowego

3) Ulica Olsztyńska na odcinku od ul. od skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr 36-146/15 do skrzyżowania z DK 16

- jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu w krawężniku betonowym o szer. 5,0-5,5m

- asfaltobetonu z poboczami gruntowymi lub utwardzonymi o szer. min. 75 cm

- zieleń drogowa

- lokalizacja przepustów pod media

- przebudowa kolizji z mediami

- przebudowa istniejących zjazdów

- budowa zjazdów

- odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych

Ww. odcinek ulicy należy tak projektować, aby w przyszłości można było umiejscowić chodnik oraz drogę rowerowa stanowiącą przedłużenie obecnie projektowanych ciągów pieszych i rowerowych oraz umieszczenie mediów w postaci sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, linii oświetlenia drogowego, a także zatoki autobusowej (wskazane na koncepcji zaznaczeniu schematycznego przebiegu ciągów komunikacyjnych i mediów)

4) Odwodnienie terenu

Projekt winien zakładać odwodnienie terenów utwardzonych znajdujących się 
w pasie drogowym do kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami. Dokumentacja projektowa powinna objąć przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową brakujących odcinków i połączeń.

5) Oświetlenie drogi – nowa linia oświetleniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami,

6) Skrzyżowanie z DK16 na warunkach określonych GDDKiA z wydzieleniem pasów do lewoskrętu na skrzyżowaniu.

7) Stała organizacja ruchu uwzględniająca obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

8) Inne planowane uzbrojenie

- wodociąg – należy zaprojektować sieć wodociągowa od istniejącego wodociągu d=225 na wysokości ul. Szmargdowej do wodociągu d=110 na wysokości dz. nr. 36-145/13 wraz z przejściami do dróg wewnętrznych znajdujących się na dz. nr 36-1/6; 36-1/23; 36-1/61; 36-1/78

- przedłużyć istniejący wodociąg d=110 do dz. nr 36-146/15

Wodociąg projektować na warunkach zarządcy sieci.

9) Informacje dodatkowe

a) dokumentację projektową należy rozdzielić na 2 opracowania: w zakresie drogi gminnej oraz w zakresie przebudowy skrzyżowania z DK16

b) należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

c) należy sporządzić oddzielny projekt wykonawczy oraz kosztorys na budowę nowej sieci wodociągowej,

10) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych:  wykonanie otworów geotechnicznych do osiągnięcia rodzimego gruntu nośnego min. co 100m

11) Dokumentacja projektowa winna być zgodna postulatami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (NPBRD) i krótkoterminowych programów realizacyjnych i opisywać zgodność przedsięwzięcia z zapisami dokumentu dotyczącymi realizowanego zadania, szczególności wykazując wpływ przedsięwzięcia na zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez spełnienie co najmniej jednego postulatu zawartego w NPBRD 2013-2020.

12) Efektywność kosztowa przebudowy 1 km drogi do 3 112 499 zł/km włącznie.

13) Dokumentacja projektowa winna wykazać wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w oparciu o poniższą tabelę

Tabela 1 Kryterium punktuje projekty zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Oparte jest ono na analizie całkowitego współczynnika redukcji wypadkowości. W ramach kryterium obliczamy całkowity współczynnik redukcji wypadkowości: wr = wr1 x wr2 x wr3 gdzie: wr – całkowity współczynnik redukcji wypadkowości, wr1, wr2, wr3 – współczynniki redukcji wypadkowości przypisane danym środkom poprawy bezpieczeństwa (maksymalnie trzy najkorzystniejsze z punktu widzenia analizy ekonomicznej). Wykorzystujemy współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar dla inwestycji dotyczących przebudowy: - budowa azyli centralnych w osi jezdni: 0,65 - budowa azylu centralnego na dojeździe do skrzyżowania: 0,55 - sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych: 0,92 - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych: 0,76 - budowa zatoki autobusowej na obszarach niezabudowanych: 0,88 - budowa naprzemiennych skrętów w lewo na skrzyżowaniu: 0,85 - instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach: 0,80 - zamknięcie jednego dojazdu na skrzyżowaniu o 4 wlotach: 0,77 - wydzielenie pasów do lewoskrętu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej: 0,75 - wydzielenie pasów i fazy świateł do skrętu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną: 0,80 - wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodnika lub ścieżki rowerowej: 0,82 Współczynniki redukcji liczby zdarzeń drogowych i ofiar dla inwestycji dotyczących budowy: - budowa wygrodzenia wzdłuż chodnika: 0,85 - dobudowa drugiej jezdni: 0,60 - wydzielenie pasa dla ruchu rowerowego na jezdni: 0,90 - wydzielenie pasa dla ruchu ciężkiego/wolnego: 0,90 - poprawa szorstkości nawierzchni poza skrzyżowaniem: 0,90 - instalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni: 0,85 - usunięcie przeszkód stałych z otoczenia drogi np. drzew, słupów - itp.: 0,60 - budowa tunelu dla ruchu pojazdów lub ruchu niezmotoryzowanego (segregacja ruchu): 0,65 - wydzielenie pasa dla pojazdów włączających się do ruchu: 0,95