Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu – zbiornik gazu płynnego dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ełk”                 z podziałem na części:

- Cześć nr 1: „Budowa instalacji magazynowania gazu – zbiornik gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w msc. Regiel”;

- Cześć nr 2: „Budowa instalacji magazynowania gazu – zbiornik gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w msc. Regielnica”;

- Cześć nr 3: „Budowa instalacji magazynowania gazu – zbiornik gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kałęczyny”;

oraz pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. Dokumentacja ma być tak kompletna, aby umożliwić Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu.

  - Opis stanu istniejącego

2.1 obiekt przyłączany to budynek świetlicy wiejska w msc. Regiel zlokalizowany na dz. nr 30/10 obręb 0039.

2.2 obiekt przyłączany to budynek świetlicy wiejskiej w msc. Kałęczyny zlokalizowany na dz. nr 35/2 obręb 0015.

2.3 obiekt przyłączany to budynek świetlicy wiejskiej w msc. Regielnica zlokalizowany na dz.nr 46/29 obręb. 0047.

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Komplet dokumentacji projektowo-kosztowej

- opracowanie przedwstępne – koncepcja zagospodarowania terenu z przedstawieniem proponowanej lokalizacji zbiornika , w wersji papierowej – 1 egz.                     i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna określająca warunki posadowienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463). Wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz..

- projekt budowlany,- wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu. Wersja papierowa – 6 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- projekt techniczny Wersja papierowa – 4 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- projekt wykonawczy Wersja papierowa – 4 egz. w wersji papierowej, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath. oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- kosztorys inwestorski- należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath. oraz nieedytowalnej) .pdf – 1 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącą zielenią oraz projektu nasadzeń - wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- mapę do celów projektowych – wersja papierowa -1 egz.

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym.

Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu.

  - Zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej:

- realizacja  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w tym w szczególności 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- uczestnictwo w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy.

- wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy i instytucje nadzorujące w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji pozwalniana budowę oraz dofinansowania na budowę obiektu.

- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym.

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie zgodnym z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463) określającej warunki posadowienia projektowanych zbiorników.

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych);

- złożenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów jeśli będzie to wynikało z zagospodarowania terenu.

- przeprowadzenie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji, projektu zagospodarowani terenu wskazującej lokalizację projektowanych zbiorników na gaz.

- Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz                               z uzgodnieniami, decyzjami i dokumentacjami branżowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków opinii i uzgodnień w tym wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej                    i nadziemnej

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki                   i wiedzy współczesnej.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektu.

- W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2 -krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.

- W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane  oraz Prawo zamówień publicznych, warunków technicznych,  Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego                  ( Dz. U z 2013 poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 poz.1219
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55
ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463).

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Informacje dodatkowe.

- należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwe najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zmawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności  zgodnej z zakresem opracowania.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do występowania w jego imieniu do innych organów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

  - Założenia projektowe:

  - Cześć nr 1: „Budowa instalacji magazynowania gazu – zbiornik gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w msc. Regiel”;

- zbiornik gazu płynnego typ podziemny o pojemności min. 2700 l (w przypadku braku możliwości posadowienie zbiornika podziemnego, za zgodą zamawiającego dopuszcza się zaprojektowanie zbiornika nadziemnego lub o innej pojemności);

- przyłącze gazowe na zewnątrz budynku wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji wewnątrz budynku;

- lokalizacja zbiornika powinna umożliwiać dojazd samochodu dostawcy gazu w celu jego napełnienia;

- wymiana istniejącego kotła gazowego wraz z adaptacją istniejącej instalacji gazowej wewnętrznej.

- Zamawiający posiada decyzję o warunkach 356/2021 z dnia 13.07.2021r. – załącznik nr 1

  - Cześć nr 2: „Budowa instalacji magazynowania gazu – zbiornik gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w msc. Regielnica”;

- zbiornik gazu płynnego typ podziemny o pojemności min. 2700 l (w przypadku braku możliwości posadowienie zbiornika podziemnego, za zgodą zamawiającego dopuszcza się zaprojektowanie zbiornika nadziemnego lub o innej pojemności );

- docelowa lokalizacja w miejscu istniejącej baterii butli gazowych;

- przyłącze gazowe na zewnątrz budynku wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji wewnątrz budynku;

- lokalizacja zbiornika powinna umożliwiać dojazd samochodu dostawcy gazu w celu jego napełnienia;

- adaptacją istniejącej instalacji gazowej wewnętrznej

- Zamawiający posiada decyzję o warunkach 317/2021 z dnia 13.06.2021r.-załącznik nr 2

  - Cześć nr 3: „Budowa instalacji magazynowania gazu – zbiornik gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kałęczyny”;

- zbiornik gazu płynnego typ podziemny o pojemności min. 2700 l (w przypadku braku możliwości posadowienie zbiornika podziemnego, za zgodą zamawiającego dopuszcza się zaprojektowanie zbiornika nadziemnego lub o innej pojemności );

- przyłącze gazowe na zewnątrz budynku wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji wewnątrz budynku;

- lokalizacja zbiornika powinna umożliwiać dojazd samochodu dostawcy gazu w celu jego napełnienia;

- adaptacją istniejącej instalacji gazowej wewnętrznej

- Zamawiający posiada decyzję o warunkach 344/2021 z dnia 02.07.2021r.-załącznik nr 3

  - Termin wykonania:

- 60 dni od dnia podpisania umowy

- opracowanie przedwstępne 30 dni od dnia podpisania umowy

- wizja lokalna w terenie w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

  - Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 – decyzja nr 356/2021 o warunkach zabudowy z dnia 13.07.2021 r.

Załącznik nr 2 – decyzja nr 317/2021 o warunkach zabudowy z dnia 15.06.2021 r.

Załącznik nr 3 – decyzja nr 344/2021 o warunkach zabudowy z dnia 02.07.2021 r.

Sporządził ………………………

Sprawdził………………………..