Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej                                       pn. „Przebudowa ul. Wakacyjnej w msc. Buczki”.

Dokumentacja powinna być tak wykonana by umożliwić Zamawiającemu na jej podstawie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane lub zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o art 29 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu.

  - W zakres zamówienia wchodzi :

- opracowanie przedwstępne - koncepcja drogowa z rozwiązaniami sytuacyjno-wysokościowymi w wersji papierowej – 1 egz. i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- projekt budowlany,- wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji drogowej. Wersja papierowa – 4 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.

- projekt techniczny- . wersja papierowa – 4 egz. w wersji papierowej,  wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- projekt wykonawczy jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów branż. Wersja papierowa – 4 egz. w wersji papierowej,  wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- kosztorys inwestorski- należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath. oraz nieedytowalnej) .pdf – 1 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącą zielenią oraz projektu nasadzeń - wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz. Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym.

- mapę do celów projektowych – wersja papierowa -1 egz.

Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania na podstawie opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane lub zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o art 29 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu.

  - Zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej:

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do realizacja  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych);

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uzgodnienia dokumentacji z gestorami sieci infrastruktury technicznej;

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody właścicieli nieruchomości na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w zakresie robót budowlanych zlokalizowanych na działkach     nie będących własnością gminy Ełk.

- Wykonawca dokumentacji projektowej uwzględni konieczność zachowania obsługi komunikacyjnej do  wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanych odcinków dróg;

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do dokonania inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji, projektu nawierzchni, odwodnienia, projektu organizacji ruchu, ewentualnych innych materiałów oraz dla całości opracowania.

- Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej w tym decyzji o warunkach zabudowy lub                            o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji środowiskowych o ile będą wymagane do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane lub zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o art 29 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym

- Na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz                               z uzgodnieniami, decyzjami i dokumentacjami branżowymi .

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków opinii i uzgodnień w tym decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki                   i wiedzy współczesnej.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy w trakcie uzyskiwania zezwolenia decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane lub zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o art 29 ustawy Prawo budowlane.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

- W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2-krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.

- W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 nr 124),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa Prawo wodne (z. U. z 2021 poz. 624 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 poz.1219
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55
ze zmianami),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 r. poz. 247).

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Informacje dodatkowe.

- należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwe najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zmawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności  zgodnej z zakresem opracowania.

- zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do występowania w jego imieniu do innych organów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

  - Zakres prac projektowych obejmie:

  - Przebudowa ul. Wakacyjnej w msc. Buczki.

- przebudowa ul. Wakacyjnej w m. Buczki dz. nr 153,154, 155, 156 (przebudowa drogi) ob.0052 Szeligi-Buczki- ciąg pieszo jezdny szer. 5 mb.

- budowa ciągu pieszo jezdnego o szer. 5 mb z kostki betonowej.

- zapewnienie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi poprzez odprowadzenie na tereny zielone leżące na działkach będących własnością Gminy Ełk lub do rowu melioracyjnego na                      dz. 191/2 ob. 0052 Szeligi-Buczki.

- zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez budowę zjazdów w granicach pasa drogowego do nieruchomości położonych wzdłuż projektowanego ciągu pieszo jezdnego w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

- zapewnienie dojazdu do istniejącej przepompowni ścieków PS zlokalizowanej w działce nr ewid. 156 ob.  0052 Szeligi Buczki w uzgodnieniu z zarządca sieci                   ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o..

- długość przebudowywanego odcinka ul. Wakacyjnej ok 600 mb.

- zakres zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.

  - termin realizacji przedmiotu zamówienia:

    - uczestnictwo w wizji lokalnej z udziałem Zmawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

    - przedstawienia opracowania przedwstępnego - koncepcja drogowa w ciągu 21 dni                   od dnia podpisania umowy;

    - dostarczenie przedmiotu umowy do  10.12.2021 r.

  - Kody CPV:

- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego;

- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;

- 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

  - Załączniki graficzne do opisu przedmiotu zamówienia:

    - Załącznik graficzny nr 1  – zakres przebudowy ul. Wakacyjnej w msc. Buczki.

Sporządził …………………………………….

Sprawdził………………………………………….