Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej                                       z podziałem na części:

- część nr 1:Przebudowa drogi gminnej nr 177037N w msc. Kałęczyny- budowa chodnika w granicach pasa drogowego;

- część nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 268 N w msc. Regiel– budowa chodnika       w granicach pasa drogowego.

Dokumentacja ma być kompletna tak, aby umożliwić na jej podstawie Zamawiającemu uzyskanie  zezwolenia właściwego organu na rozpoczęcie robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

  - W zakres zamówienia wchodzi :

- opracowanie przedwstępne - koncepcja drogowa z rozwiązaniami sytuacyjno-wysokościowymi w wersji papierowej – 2 egz. i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- projekt budowlany,- wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji drogowej. Wersja papierowa – 5 egzemplarzy, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.

- projekt wykonawczy jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów branż. Wersja papierowa – 4 egzemplarze w wersji papierowej,  wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- kosztorys inwestorski- należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath. oraz nieedytowalnej) .pdf – 1 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.

- Inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów) przeznaczonych do wycinki- drzewa powinno być zinwentaryzowane w obrysie pnia z podaniem nr działek na których rośnie. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz. Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym.

- projekt stałej organizacji ruchu uzgodniony i zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne : dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) – 1 egz.                      (pkt. 8 dotyczy tylko części nr 1).

- mapę do celów projektowych – wersja papierowa -1 egz.

Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania  zezwolenia właściwego organu na rozpoczęcie robót budowlanych.

  - Zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej:

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych);

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do uzgodnienia dokumentacji z gestorami sieci infrastruktury technicznej oraz Zarządcą Drogi;

- Wykonawca dokumentacji projektowej uwzględni konieczność zachowania obsługi komunikacyjnej do  wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanego chodnika w msc. Regiel poprzez budowę lub przebudowę zjazdów (z podaniem rzędnych wysokościowych). Zmawiający wymaga zachowania istniejących zjazdów asfaltowych wzdłuż przebudowywanej  drogi gminnej w msc. Kałęczyny o ile będzie to możliwe;

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do dokonania inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji, projektu nawierzchni, odwodnienia, projektu organizacji ruchu, ewentualnych innych materiałów oraz dla całości opracowania.

- Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do uzyskania  zezwolenia właściwego organu na rozpoczęcie robót budowlanych.

- Na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz                               z uzgodnieniami, decyzjami i dokumentacjami branżowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków opinii i uzgodnień w tym również złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki                   i wiedzy współczesnej.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy w trakcie uzyskiwania zezwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych przez Zamawiającego.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

- W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 3-krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.

- W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 nr 124),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa Prawo wodne (z. U. z 2021 poz. 624 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 poz.1219
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55
ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 nr 124),

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Informacje dodatkowe.

- Należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwe najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zmawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności  zgodnej z zakresem opracowania.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do występowania w jego imieniu do innych organów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

  - Zakres prac projektowych obejmie:

  - część 1: Przebudowa drogi gminnej nr 177037N w msc. Kałęczyny- budowa chodnika w granicach pasa drogowego.

- przebudowę drogi publicznej nr 177037N w msc. Kałęczyny na odcinku                            od dz. nr geod. 20 ob. 0015 Kałęczyny do dz.nr geod.17/3 ob. Kałeczyny w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej;

- projektowany chodnik powinien umożliwić dojście do zjazdów z działek nr ewid.:  17/3 (budynek nr 2) ; 100/1(budynek nr 3);100/3 (droga gminna)

- zaprojektować przejście dla pieszych wyniesione wraz z oświetleniem ulicznym lampami zasilanymi fotowoltaicznie;

- dowiązanie do istniejącego z chodnika

- zachowania istniejących zjazdów asfaltowych;

- zapewnienie odprowadzenia wód opadowych z przebudowywanego odcinka pasa drogowego ;

- długość przebudowywanego odcinka drogi ok 200 mb

- dz. nr ewid. 22 ob.  0015 Kałęczyny

- zakres zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów w przypadku wykonania

  - Przebudowa drogi gminnej nr 268 N w msc. Regiel – budowa chodnika                             w granicach pasa drogowego

- przebudowę drogi gminnej nr 268 N na odcinku od dz.nr ewid. 29/2 ob. 0039 Regiel (budynek nr 34D) do zjazdu na dz. nr ewid. 27/3 ob. 0039 Regiel w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej.

- dowiązanie do istniejącego z chodnika.

- zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez budowę zjazdów w granicach chodnika do nieruchomości położonych wzdłuż projektowanego chodnika.

- dokumentacja techniczna powinna zawierać zmianę niwelety jezdni żwirowej drogi, która umożliwi odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na działkę nr30/1.

- dowiązanie do istniejącego z chodnika.

- długość przebudowywanego odcinka drogi ok 117 mb

- dz. nr ewid. 44 ob. Regiel.

- zakres zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2

  - termin realizacji przedmiotu zamówienia:

    - uczestnictwo w wizji lokalnej z udziałem Zmawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

    - przedstawienia opracowania przedwstępnego - koncepcja drogowa w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy;

    - dostarczenie przedmiotu umowy wciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

  - Kody CPV:

- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego;

- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;

- 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

  - Informacje dodatkowe

- Uwarunkowania realizacji robót określa projekt umowy.

- Zamawiający informuje, że może rozszerzyć lub zmniejszyć zakres robót w uzależnieniu od przeznaczonych środków w budżecie nie przekraczających 130 000 zł.

- Należy stosować rozwiązania możliwe do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

  - Załączniki graficzne do opisu przedmiotu zamówienia:

    - Załącznik graficzny nr 1– mapa z zakresem przebudowy drogi część nr 1:Przebudowa drogi gminnej nr 177037N w msc. Kałęczyny- budowa chodnika w granicach pasa drogowego;

    - Załącznik graficzny nr 2 – mapa z zakresem przebudowy drogi część nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 268 N w msc. Regiel – budowa chodnika w granicach pasa drogowego

Sporządził …………………………

Sprawdził…………………………….