- PROJEKT UMOWY nr ……………….

umowa zawarta dnia ……………………. pomiędzy Gminą Ełk, z siedzibą przy 
ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk reprezentowaną przez Tomasza Osewskiego – Wójta Gminy Ełk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ełk Maria Karina Strzeszewska, zwaną dalej w umowie Zamawiającym.

a ……………………………………………………………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………………………………………………………………

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy, zwanym dalej w umowie Wykonawcą.

Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł, do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo z zagospodarowaniem terenu wraz z przebudową drogi nr 448 N”  oraz pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

2. Dokumentacja ma być kompletna tak, aby umożliwić Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu

3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. W ramach niniejszej umowy i w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w ust.1 w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę,  zgodnie z zasadami określonymi w § 7.

§2

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- projekt budowlany- sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

- projekt techniczny- sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

- projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót zostaną wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego lub rozporządzenia, które zastąpi powyższy akt.

- kosztorysy inwestorskie zostaną opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie użytkowym.

- obowiązującymi innymi przepisami prawnymi , normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie programu wsparcia budownictwa socjalnego finansowanego ze środków Funduszu Dopłat,  a w tym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu pobierania budownictwa oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.

- Dokumentacja projektowa winna umożliwić Zamawiającemu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane.

- Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.99-103 ustawy z dnia               11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129)

- Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie 
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie wykonawcy w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Wykonawca oświadcza, iż osoby wykonujące przedmiot umowy posiadają odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z poźn. zm. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię uprawnień osoby pełniącej funkcje głównego projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej.

- Wykonawca będzie informował pisemnie zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie zamawiającego.

- Osoby upoważnione lub wskazane przez zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez wykonawcę.

- Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego na etapie projektowania w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz przedstawić ewentualne konsekwencje (możliwie do przewidzenia w chwili tworzenia dokumentacji) zastosowania proponowanych rozwiązań.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy jest również zobowiązany do udzielanie pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz wykonania niezbędnych korekt dokumentacji projektowo - kosztowej w związku z pytaniami zadawanymi w toku późniejszego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na budowę obiektu. Ustala się 7 dniowy termin dla Wykonawcy na udzielenie niezbędnych wyjaśnień i wykonania korekt dokumentacji lub inny wyznaczony przez Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy jest również zobowiązany do udzielanie pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz wykonania niezbędnych korekt dokumentacji projektowo - kosztowej w związku z pytaniami zadawanymi przez odpowiednie instytucje w toku składania wniosku o pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji. Ustala się 7 dniowy termin dla Wykonawcy na udzielenie niezbędnych wyjaśnień i wykonania korekt dokumentacji lub inny wyznaczony przez Zamawiającego.

- Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do:

- nieodpłatnego wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmian pozwolenia na budowę (jeśli zmiany tego wymagają),

- nieodpłatnego uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami organu administracji architektoniczno-budowlanej w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę  zgodnie z art.28 ustawy Prawo budowlane.

- udzielenia wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,

- przekazania Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych 
 w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę;

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- po otrzymaniu wezwania do przyjazdu w ciągu 2 dni roboczych na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową 
i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych z zawinionych błędów lub niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym w terenie.

- nieodpłatnej dwukrotnej aktualizacji wartości kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego.

§ 3

- W ramach zawartej umowy zamawiający zobowiązuje się do:

    - udzielania wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu zamawiającego w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień w ramach opracowywanej dokumentacji w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy,

    - udzielania wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 7 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia,

    - współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości deklarację zamawiającego, że jeżeli w przyszłości zamawiający będzie przekazywał do innego zespołu projektowego dokumentację projektową lub jej elementy składowe, które noszą znamiona opracowań chronionych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu kontynuacji jej opracowania bądź wprowadzenia zmian lub przeróbek - to zobowiązuje się uprzedzić podejmującego zlecenie (wykonanie) 
o fakcie obciążenia zleconego opracowania osobistymi prawami autorskimi poprzednich autorów. Równocześnie zamawiający poda skład osób podpisanych pod dokumentacją, ich przynależność do jednostki autorskiej oraz rok powstania dzieła, a także wskaże, by nowy wykonawca zlecenia w swojej kalkulacji ceny oferty uwzględnił koszty związane z zagwarantowaniem osobistych praw autorskich przysługujących autorom utworu.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z wymaganymi umową oświadczeniami w terminie do 10.12.2021 r.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowania przedwstępne branży architektonicznej i drogowej wraz z zapisem elektronicznym w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji koncepcji Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszego opracowania dokumentacji.

- Wykonawca po przekazania opracowania przedwstępnego dokona jej prezentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zmawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia lub odmowy uzgodnienia koncepcji z podaniem przyczyn w ciągu 14 dni od dnia przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie przedwstępne i dokumentację projektowo-kosztową do siedziby Zamawiającego w terminach określonych odpowiednio w § 4 ust. 1,2.

- Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

        - oświadczenie, że dokumentacja jest skoordynowana branżowo, zgodna                     z umową, obowiązującymi przepisami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

        - oświadczenie, że zapis cyfrowy jest zgodny z dokumentacją w wersji papierowej.

        - oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno- -budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji przy jej przekazaniu.

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza jej otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 30 dni podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji w ciągu 30 dni i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru, Wykonawca może jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania odbioru przypada po upływie 30 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia.

- Sprawdzenie i odebranie przez Zamawiającego dokumentacji nie powoduje zdjęcia z Wykonawcy obowiązków i odpowiedzialności wynikających z prawa budowlanego oraz z niniejszej umowy w zakresie, jakości i prawidłowości wykonanej dokumentacji oraz zaprojektowanych w niej rozwiązań technicznych.

- W przypadku stwierdzenia błędów wad i braków w dokumentacji, Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt i w terminie do 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia ich wykonawcy przez zamawiającego lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie zryczałtowanej, na  kwotę brutto ……….. zł (słownie: ……………. brutto). W tym:

- wynagrodzenie za realizację dokumentacji projektowej: cena brutto: ………………………..………zł,

- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w ilości max 20 pobytów na budowie: cena brutto:……………………….…… zł. W tym cena brutto za pełnienie 1 nadzoru autorskiego w wysokości …………………… zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności                          do egzemplarzy Przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy

- Zapłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana następująco:

1) 70 % wartości umownej za realizację dokumentacji projektowej zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbiorczym, sporządzonym zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,

2) 30% wartości umownej za realizację dokumentacji projektowej zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 21 dni po uzyskaniu przez Zamawiającego stosownych pozwoleń na realizację zadania i wystawieniu faktury, ale                          nie później niż w terminie 21 dni po upływie  3 m-c od daty podpisania protokołu odbiorczego sporządzonego zgodnie z § 5 ust. 5 umowy i wystawieniu faktury.

3) Wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego po zrealizowaniu nadzoru autorskiego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

- Za nieterminowe płatności faktur wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe                    za opóźnienie.

- Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dni doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek: ………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 10 spowoduje wydłużenie terminu  zapłaty faktury o liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku     w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich działań Wykonawcy, w sposób umożliwiający jego potwierdzenie. Powyższe stanowi okoliczność leżącą po stronie Wykonawcy                     i jest równoznaczne ze zwłoką wierzyciela.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowa prowadzony jest rachunek VAT.

§ 7

  - Wykonawca zobowiązuje się w ramach pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej w ilości max 20 pobytów na budowie.

  - Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

  - Za „pobyt na budowie” uważa się pobyt jednej osoby (projektanta) wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego.

  - Nadzory autorskie będą pełnione do zakończenia robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie to powinno być przekazane pisemnie, przesłane faxem, e-mailem lub zgłoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,

  - Wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne.

  - Każdy pobyt potwierdzany będzie przez zamawiającego na karcie nadzoru autorskiego (wzór załącznik nr 2 do umowy) prowadzonej przez wykonawcę lub w dzienniku budowy.

  - Nadzór autorski obejmuje:

  - kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego 
i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

  - na wniosek Zamawiającego wydawanie w ciągu 3 dni roboczych opinii dotyczących technicznej możliwości, zasadności i zgodności z dokumentacją wykonania ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych lub zmiany zakresu rzeczowego robót ujętych w przedmiarach. Pozytywna opinia Wykonawcy, skutkować będzie przygotowaniem i podpisaniem, także przez Wykonawcę, protokołu konieczności.

  - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych                    (lub w innym ustalonym terminie w przypadku skomplikowanego charakteru robót) przedłoży, dokumentację zamienną/dodatkową oraz/lub przedmiar robót      z robotami ujętymi w protokole konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych.

  - nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

  - udział w trakcie realizacji robót w komisjach i naradach technicznych organizowanych oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym robót na wniosek zamawiającego.

  - 2-krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od otrzymania pozwolenia na budowę, w terminie 21 dni od pisemnego zgłoszenia potrzeby aktualizacji.

  - Termin realizacji opisanych w niniejszym paragrafie obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko w tej sprawie w czasie dwóch dni roboczych od wpłynięcia wniosku.

  - Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi wezwanie przekazane przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela w terminie nie krótszym niż dwa dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną.

  - W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do ich opracowania przez osoby spełniające wymagania oferty, na koszt Zamawiającego - w liczbie i terminie ustalonym z Zamawiającym. Strony oświadczają, że wycena kosztów prac projektowych dla ww. zmian będzie się odbywać w oparciu o zasady określone w aktualnych Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych przy uwzględnieniu aktualnej stawki za jednostkę nakładu pracy, a Wykonawca udzieli Zamawiającemu 20% bonifikaty na zamówione w ten sposób opracowania. W przypadku braku opisu danego rodzaju robót w ŚZWPP strony w celu oszacowania wartości opracowań posługiwać się będę cenami rynkowymi z innych kontraktów. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżenia do prawa zlecenia wykonania innemu projektantowi rozwiązań zamiennych lub uzupełniających, Wykonawca zakwalifikuje przedmiotową zmianę zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane w terminie pięciu dni od jej przedłożenia i zobowiąże Zamawiającego do niezwłocznego administracyjnego zgłoszenia właściwym organom nowego projektanta sprawującego nadzór autorski w określonym (zamiennym) zakresie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach Umowy, do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla powyższych robót budowlanych.

  - Terminy określone w ust.11 są terminami szacunkowymi i zależą od okresów trwania prac przygotowawczych, procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu.

  - Wykonawca w celu wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 7  zostanie wezwany przez zamawiającego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną, po otrzymaniu wezwania Wykonawca zobowiązany jest do przybycia w ciągu 2 dni roboczych na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową lub siedziby zamawiającego.

§ 8

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego                wykonania umowy naliczone będą kary  umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1,

- za nieterminowe wykonanie opracowania przedwstępnego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 2,

- za nieterminowe usunięcie wad  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 5 ust. 8

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt. 1  umowy,

- za zwłokę wykonawcy w celu wykonania obowiązków, 
o których mowa w § 2 ust. 11 i ust.12  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 11 i 12 .

- za zwłokę w stawieniu się wykonawcy w celu wykonania obowiązków, 
o których mowa w § 7 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 7 ust. 10.

- za zwłokę w udzieleniu wyjaśnień lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniu kosztów robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokości 2% wartości zwiększonych robót budowlanych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50% wartości umowy.

§ 9

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres, który mija wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez zamawiającego według opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

2. Do gwarancji w pozostałym zakresie stosuje się art. 577 i nast. k.c.

3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 10

1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego 
z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

2. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi

§ 11

1. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji względem wykonawcy może:

1) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 8, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 3,

2) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 Strony uznają, że wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego kosztami wykonawcę, bez względu na przysługujące wykonawcy prawa do utworu.

§ 12

    - Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

    - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez zamawiającego szkody.

    - W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy wykonawca przenosi na zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

    - Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

  - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

  - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie  i rozporządzanie kopiami,

  - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

  - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

  - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

  - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

    - Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

    - Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez zamawiającego protokołu, 
o którym mowa w § 5 ust. 6.

    - W przypadku wystąpienia przeciwko zamawiającemu przez osobę trzecią 
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

    - W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko zamawiającemu, wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

    - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją Przedmiotu umowy, posiadaną przez zamawiającego dokumentacją, otrzymał od zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.

    - Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych 
i profesjonalnych.

    - Wykonawca oświadcza, że przekazana zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna będzie od wad prawnych.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
i danych otrzymanych i uzyskanych od zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez wykonawcę od zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

- Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże wykonawcę również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę 
i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 14

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

§ 16

Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla zamawiającego, 1 egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Sporządził ………………………………………………………

Sprawdził ………………………………………………………….

Radca prawny ………………………………………………………

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy ………………………………

- Karta nadzoru autorskiego potwierdzająca pobyt projektanta na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego

| L.P. | Data pobytu | Projektant | Opis uzgodnień ( cel wizyty) | Podpis projektanta | Potwierdzenie pobytu Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |