- Nr postępowania OAD.271.1.82.2019

- WZÓR UMOWY nr ……/2019

Umowa zawarta dnia ……………………. pomiędzy Gminą Ełk, z siedzibą przy 
ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk reprezentowaną przez Tomasza Osewskiego – Wójta Gminy Ełk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Wołyniec, zwaną dalej w umowie zamawiającym

a ……………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………  z siedzibą przy ul. ……………………………………… NIP …………………………………………………… uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cenowego z opcją podpisania umowy, zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztowej               pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica wraz z wiatą przystankową” z podziałem na 2 zadania:

1.1 Zadanie 1: Dokumentacja projektowo – kosztowa pn.: „ Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica w ciągu drogi powiatowej nr 1872 N, strona lewa w km 5+310,gm. Ełk„.

1.2 Zadanie 2: Dokumentacja projektowo – kosztowa pn.: „ Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej nr ewid.  49/22 ob. 0047 – Sordachy , gm. Ełk”.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

2.1 Zadanie 1: Dokumentacja projektowo –kosztowa pn.: „Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica w ciągu drogi powiatowej nr 1872 N, strona lewa w km 5+310, gm. Ełk „.

a) projekt budowlany (5 egz.) i wykonawczy (5 egz.),istnieje możliwość wykonania tylko projektu budowlanego który będzie zawierał wszystkie szczegóły niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o równoważności projektu budowlanego i wykonawczego. Projekty wykonane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej.

b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego,

b) opracowanie przedmiarów robót (2 egz.),

c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego ( 2 egz. ) ,

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz.),

e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f) w przypadku konieczności – wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki, wraz z przygotowaniem wniosku o wycinkę drzew.

g) uzyskanie uzgodnień, warunków technicznych od właścicieli, zarządców sieci infrastruktury technicznej (min. siec wodociągowa, linia tt, linia eN, linia oświetleniowej SLS) znajdujących się w obszarze projektowanej zatoki,

h) opracowaną dokumentację wykonania zatoki należy uzgodnić i zatwierdzić                w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku,

i) projekt Stałej Organizacji Ruchu dla projektowanej zatoki autobusowej  – 4 egz.-uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządcę Ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

j) w przypadku stwierdzenia przez właściciela lub zarządcę infrastruktury konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia i innych obiektów infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną zatoką i wiatą, opracowanie projektów budowlanych uzgodnionych z zarządcą i właścicielem infrastruktury.

Opracowania, o których mowa wyżej należy dostarczyć  w formie papierowej  
w podanych ilościach oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  1 kpl. 
w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 
w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

2.2 Zadanie 2: Dokumentacja projektowo – kosztowa pn: „ Budowa wiaty przystankowej na działce gminnej nr ewid.  49/22 ob. 0047 – Sordachy, gm. Ełk”.

a) projekt budowlany (2 egz.) i wykonawczy (2 egz.),istnieje możliwość wykonania tylko projektu budowlanego który będzie zawierał wszystkie szczegóły niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o równoważności projektu budowlanego i wykonawczego.

Projekty wykonane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej.

b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego,

b) opracowanie przedmiarów robót (2 egz.),

c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego ( 1 egz. ) ,

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz.),

e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f) w przypadku konieczności – wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki, wraz z przygotowaniem wniosku o wycinkę drzew.

g) uzyskanie uzgodnień, warunków technicznych od właścicieli, zarządców sieci infrastruktury technicznej (min. siec wodociągowa, linia tt, linia eN, linia oświetleniowa SLS) znajdujących się w obszarze projektowanej zatoki,

h) opracowaną dokumentację budowy wiaty przystankowej na działce nr. ewid. 49/22 ob. 0047 Sordachy, należy uzgodnić i zatwierdzić z Zamawiającym,

i) w przypadku stwierdzenia przez właściciela lub zarządcę infrastruktury konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia i innych obiektów infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną zatoką i wiatą , opracowanie projektów budowlanych uzgodnionych z zarządcą i właścicielem infrastruktury.

Opracowania, o których mowa wyżej należy dostarczyć  w formie papierowej  
w podanych ilościach oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  1 kpl. 
w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 
w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

3. W ramach niniejszej umowy i w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wykonanego Przedmiotu umowy oraz do ewentualnej dwukrotnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego.

§2

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- Projekt budowlany zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót zostaną wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Kosztorysy inwestorskie zostaną opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Projektu Stałej Organizacji Ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

- obowiązującymi innymi przepisami prawnymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowa będzie określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów w celu zapewnienie konkurencyjności zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W przypadku użycia w dokumentacji znaków towarowych, patentów patenty lub pochodzenia, sformułowania, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę należy podać uzasadnienie wskazujące, że nie ma możliwości dokonania opisu bez powołania się na te rozwiązania oraz określić zakres równoważności.

- Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie 
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie wykonawcy w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Wykonawca będzie informował pisemnie zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie zamawiającego.

- Osoby upoważnione lub wskazane przez zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez wykonawcę.

- Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

- Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do:

  - odbycia jednej wizji lokalnej przed przedstawieniem dla Zamawiającego koncepcji projektu budowlanego projektowanej zatoki autobusowej i wiaty przystankowej wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego,

  - uzgodnienia przyjętych rozwiązań technicznych z zamawiającym i potwierdzenie uzgodnienia na piśmie,

  - uzgodnienia i zatwierdzenia opracowanej dokumentacji zatoki autobusowej                        w Powiatowym Zarządzie Dróg Powiatowych zgodnie z pismem znak PZD.2.410.171.2018 L.dz.1439/2018 z 04.12.2018 r.,

  - uzyskania uzgodnień, warunków technicznych od właścicieli, zarządców sieci infrastruktury technicznej (min. siec wodociągowa, linia tt, linia eN, linia oświetleniowa SLS) znajdujących się w obszarze projektowanej zatoki,

  - nieodpłatnego wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów 
w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmian pozwolenia na budowę (jeśli zmiany tego wymagają),

  - nieodpłatnego uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,

  - udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz przedstawić ewentualne konsekwencje (możliwie do przewidzenia w chwili tworzenia dokumentacji) zastosowania proponowanych rozwiązań.

  - udzielania przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu w związku z pytaniami zadawanymi w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektu

  - informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,

  - przekazania Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę,

  - przestrzegania praw patentowych i licencji,

  - po otrzymaniu wezwania do przyjazdu w ciągu 2 dni roboczych na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych z zawinionych błędów lub niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym w terenie.

§ 3

- W ramach zawartej umowy zamawiający zobowiązuje się do:

1) udzielania wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia,

2) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości deklarację zamawiającego, że jeżeli w przyszłości zamawiający będzie przekazywał do innego zespołu projektowego dokumentację projektową lub jej elementy składowe, które noszą znamiona opracowań chronionych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu kontynuacji jej opracowania bądź wprowadzenia zmian lub przeróbek - to zobowiązuje się uprzedzić podejmującego zlecenie (wykonanie) o fakcie obciążenia zleconego opracowania osobistymi prawami autorskimi poprzednich autorów. Równocześnie zamawiający poda skład osób podpisanych pod dokumentacją, ich przynależność do jednostki autorskiej oraz rok powstania dzieła, a także wskaże, by nowy wykonawca zlecenia w swojej kalkulacji ceny oferty uwzględnił koszty związane z zagwarantowaniem osobistych praw autorskich przysługujących autorom utworu.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z wymaganymi umową oświadczeniami w terminie do 1 lipca 2019 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję projektu budowlanego zatoki autobusowej w m. Regielnica w drodze powiatowej nr 1872 N, oraz wiaty przystankowej na działce 49/22 ob. 0047 Sordachy   w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji koncepcji Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszego opracowania dokumentacji.

3. Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia lub odmowy uzgodnienia koncepcji                   z podaniem przyczyn w ciągu 14 dni.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektowo-kosztową do siedziby Zamawiającego w terminach określonych odpowiednio w § 4 ust. 1,2.

2. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) oświadczenie, że dokumentacja jest skoordynowana branżowo, zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

2) oświadczenie, że zapis cyfrowy jest zgodny z dokumentacją w wersji papierowej.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia, jakości wykonanej dokumentacji przy jej przekazaniu.

5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza jej otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy               w terminie do 30 dni   podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

6. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji w ciągu 30 dni i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru, Wykonawca może jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania odbioru przypada po upływie 30 dni od daty przekazania przedmiotu zamówienia.

7. Sprawdzenie i odebranie przez Zamawiającego dokumentacji nie powoduje zdjęcia                z Wykonawcy obowiązków i odpowiedzialności wynikających z prawa budowlanego oraz z niniejszej umowy w zakresie, jakości i prawidłowości wykonanej dokumentacji oraz zaprojektowanych w niej rozwiązań technicznych.

8. W przypadku stwierdzenia błędów wad i braków w dokumentacji, Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt i w terminie do 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia ich wykonawcy przez zamawiającego terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy                      (łączna cena za wykonanie zadania nr 1 i 2) w formie zryczałtowanej, na kwotę brutto………………………………………………………………………………..zł (słownie: ………………………………………………………….. brutto).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy ( łączna cena za wykonanie zadania nr 1 i 2).

3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę               w celu zrealizowania przedmiotu umowy

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi:

1) W terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbiorczym, sporządzonym zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

7. W razie wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zostaną zastosowane wskaźniki zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty uzyskania wiadomości o tej zmianie. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

§ 8

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary  umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad                   i usterek przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa 
w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

2) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, w wysokości 40% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1  umowy za część od której odstąpiono,

4) za nie terminowe dostarczenie koncepcji zagospodarowania terenu w wysokości                25 zł za każdy dzień opóźnienia,

5) Za nie stawienie się na wezwanie Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie, 25 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

§ 9

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres, który mija wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez zamawiającego według opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru robót budowalnych, w dniu  podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad.

2. Do gwarancji w pozostałym zakresie stosuje się art. 577 i nast. k.c.

3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy na okres równy okresowi gwarancji.

§ 10

1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego 
z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

2. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).

§ 11

1. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji względem wykonawcy może:

1) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 8, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1,

2) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 Strony uznają, że wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego kosztami wykonawcę, bez względu na przysługujące wykonawcy prawa do utworu.

§ 12

1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez zamawiającego szkody.

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy wykonawca przenosi na zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

1) używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

6. Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

8. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru,                o którym mowa w § 5 ust. 5.

9. W przypadku wystąpienia przeciwko zamawiającemu przez osobę trzecią 
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko zamawiającemu, wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją Przedmiotu umowy, otrzymał od zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu 
przez zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.

12. Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.

13. Wykonawca oświadcza, że przekazana zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna będzie od wad prawnych.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
i danych otrzymanych i uzyskanych od zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez wykonawcę od zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże wykonawcę również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę 
i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 14

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.

§ 16

Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla zamawiającego, 1 egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA