Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zał. Nr 5 do SIWZ

PROJEKT - UMOWA Nr …………………

Umowa zawarta w dniu ……………… pomiędzy Gminą Ełk,

z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk  reprezentowaną przez:

Antoniego Polkowskiego - Wójta Gminy Ełk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Janiny Słomkowskiej

zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”

a ………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………………………………………………………………

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści:

Przedmiot i termin wykonania umowy

- Rozdział 1

§ 1

      - Przedmiotem umowy jest wdrożenie projektu współfinansowanego ze środków europejskich, którego zadaniem jest stworzenie i dzierżawa infrastruktury, dostarczenie Internetu i nauka posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Projektem będzie objętych 30 gospodarstw domowych oraz 9 „świetlic cyfrowych”. W celu prawidłowego wykonania działań związanych z dostarczeniem Internetu do uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, Wykonawca przeprowadzi dla nich szkolenia z obsługi komputera i Internetu. Umowa będzie realizowana zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w dwóch etapach:

I Etap: Obejmuje okres do 30 września 2015 roku – okres realizacji projektu, w trakcie tego wykonawca jest zobowiązany do:

- zaprojektowania, zarządzania i utrzymania sieci radiowej,

- dostarczania łącza internetowego,

- wykonania remontu świetlic,

- przekazania fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ilości 120 sztuk (90 szt. komputerów przenośnych i 30 szt. komputerów stacjonarnych) wraz z gwarancją producenta i oprogramowaniem,

- zapewnienia serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń, w tym modernizacji sprzętu,

- przeszkolenia co najmniej 50 osób uczestniczących w realizowanym projekcie,

- organizacji konferencji,

- dostarczenia materiałów biurowych,

- dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników obsługujących projekt,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

II Etap:  Obejmuje okres trwałości projektu, który trwa sześćdziesiąt miesięcy i rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu etapu I. W trakcie tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu, co oznacza utrzymanie efektów działań podjętych w poprzednich 36 miesiącach zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zawartym w SIWZ.

      - Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik do umowy.

      - Terminy dostaw i realizacji usług zostały szczegółowo określone w harmonogramie który zamieszczony jest w niniejszej Umowie.

§ 2

Obowiązki związane z budową, zarządzaniem i utrzymaniem sieci radiowej

- Strony postanawiają, że do obowiązków Wykonawcy związanych z powstaniem sieci szerokopasmowej, zarządzaniem i utrzymaniem jej, będzie należało:

  - opracowanie projektu podłączenia 120 komputerów do sieci internetowej  – na podstawie wytycznych zawartych w SIWZ

  - uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na montaż konstrukcji wsporczych oraz urządzeń według projektu;

  - dostawa urządzeń zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy;

  - wzmocnienie konstrukcji dachów pod budowę masztów, według projektu, w celu stworzenia punktów dostępowych,

  - budowa konstrukcji wsporczych,

  - instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych,

  - dzierżawa istniejących punktów, które będą tworzyły warstwę szkieletową sieci oraz warstwę dystrybucyjną. Zamawiający podpisze umowę z Wydzierżawiającym po przedstawieniu jej warunków do akceptacji Zamawiającemu

§ 3

Świadczenie usług dostępu do Internetu

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łącze internetowe do rozprowadzenia w powstałej infrastrukturze.

- Wykonawca podpisze umowę z dostawcą łącza internetowego po uprzednim przedstawieniu jej warunków do akceptacji Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia łącza internetowego od dnia podpisania Umowy na dostawę łącza internetowego do dnia 30.09.2020 r.

- W przypadku braku możliwości technicznych pozyskania łącza na danym Obszarze z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia na tym obszarze.

- Płatności za dostawę łącza będą następowały w okresach miesięcznych.

§ 4

Wykonanie remontu świetlic

Wykonawca przeprowadzi remont w świetlicach w zakresie wskazanym w  załączniku do SIWZ. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego, po wykonanym remoncie w świetlicy będzie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego.

§ 5

Sprzęt komputerowy

- Wykonawca dostarczy do Beneficjentów Ostatecznych, zgodnie z ofertą sprzęt komputerowy. Dostawa sprzętu nastąpi na koszt Wykonawcy. Odbiory nastąpią na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron – Beneficjent Ostateczny - Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, atesty, certyfikaty itd. na dostarczony sprzęt i zastosowane materiały, co do ich jakości i dopuszczenia do stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Serwis

Wykonawca zapewni serwis sprzętu komputerowego i dostarczonych urządzeń oraz zapewni linię 24-godzinnego wsparcia serwisowego, zgodnie z postanowieniami SIWZ. W roku 2015 przeprowadzi modernizację sprzętu.

§ 7

Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenia na podstawie wytycznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ilość osób przeszkolonych - 60 osób (+/- 10 osób). Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji szkoleń powiadomi Zamawiającego o dokładnych terminach i miejscach ich przeprowadzania. Prawidłowość przeprowadzenia szkoleń zostanie potwierdzona na podstawie protokołów.

§ 8

Zorganizowania konferencji

Wykonawca zapewni zorganizowanie konferencji, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§ 9

Dostawa materiałów biurowych

Termin wykonania zadania do dnia 30.09.2015 r. Dostawa będzie odbywała się w ilościach,  terminach i miejscach dostaw, wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamówienie wystawione będzie na co najmniej 30 dni przed dostawą. W zamówieniu będzie informacja wskazująca: miejsce dostawy, specyfikację zamówionych materiałów, ilość zamówionych materiałów, termin ostatecznej dostawy. Potwierdzeniem dostawy będzie Protokół Odbioru Częściowego. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury obejmującej częściowe wynagrodzenie Wykonawcy. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego.

§ 10

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie może dokonać przelewu podwykonawcom wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

§ 11

- Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – 30 września 2020 r.

- Wykonanie prac częściowych wg zestawienia:

| Harmonogram realizacji projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa Działania | I ETAP | II ETAP |
|  | Termin realizacji | Termin realizacji |
| Dostarczenie projektu podłączenia 120 komputerów do sieci internetowej | do 45 dni od podpisania Umowy | Nie dotyczy |
| Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, monitorów, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego, aplikacji biurowych | do 90 dni od podpisania Umowy | Nie dotyczy |
| Powstanie sieci szerokopasmowej, montaż konstrukcji wsporczych, dostawa i instalacja kabli, wtyczek i urządzeń | do 90 dni od podpisania umowy | Nie dotyczy |
| Przeprowadzenie prac remontowych w świetlicach | do 60 dni od podpisania Umowy | Nie dotyczy |
| Dostawa łącza internetowego | od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r. | Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r. |
| Dzierżawa infrastruktury operatorskiej | od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r. | Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r. |
| Ubezpieczenie sprzętu | Od dnia przekazania kompletnego sprzętu komputerowego do dnia 30.09.2015 r. | Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r. |
| Dostawa urządzeń alternatywnych oraz oprogramowania, zakupionych do komputerów | do 120 dni od podpisania Umowy | Nie dotyczy |
| Dostawa stacji klienckich i ich montaż | do 90 dni od podpisania Umowy | Nie dotyczy |
| Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników projektu | do 30 dni od zamówienia | Nie dotyczy |
| Modernizacja sprzętu | w ostatnim roku realizacji Projektu, do dnia 30.09.2015 r. | Nie dotyczy |
| Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego | do dnia 30.09.2015 r. | Nie dotyczy |
| Organizacja szkoleń i konferencji | Od podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r. | nie dotyczy |
| Usługa konfiguracji stacji klienckiej | do 90 dni od podpisania Umowy | Nie dotyczy |
| Usługa serwisu sprzętu | od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r. | Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r. |
| Dostawa materiałów biurowych | do 30 dni od zamówienia | Nie dotyczy |
| Dostawa naklejek na sprzęt | do 90 dni od podpisania Umowy | Nie dotyczy |
| Powstanie linii wsparcia | Do 60 dni od podpisania umowy | Nie dotyczy |
| Usługi konserwacji sieci | Od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r. | Nie dotyczy |

- Odbiory prac częściowych będą następowały, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych - Protokół Odbioru Częściowego.

- Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez obie strony, Zamawiający wręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad wskazanych w protokole odbioru w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu, chyba że strony ustalą inny termin.

- Zamawiający oceni prawidłowość usunięcia wad w terminie ustalonym zgodnie z ust. 4 i dokona odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach protokołu odbioru.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

§ 12

Wynagrodzenie

      - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w tym za przejście autorskich praw majątkowych (projekt) strony określają na kwotę:

| Zadanie: |  | I Etap realizacji projektu |  |  |  | II Etap realizacji projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JM | ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1. zakup stacji roboczych z dostarczeniem do użytkownika końcowego, uruchomieniem i wstępną konfiguracją | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. monitor LCD | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. zakup komputerów przenośnych z dostarczeniem do użytkownika końcowego, uruchomieniem i wstępną konfiguracją | szt. | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. Ubezpieczenie sprzętu | szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. Zasilacz awaryjny UPS | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6. Pakiet oprogramowania antywirusowego | szt. | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7. aktualizacja oprogramowania antywirusowego | szt. | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8. urządzenia alternatywne oraz oprogramowania zakupione do komputerów | zest. | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 9. stacja kliencka wraz z montażem | szt. | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10a. Pakiet aplikacji biurowej 30 szt. z licencją najmu | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10b. Pakiet aplikacji biurowej 90 szt. | szt. | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 11a. modernizacja sprzętu (komputery stacjonarne) | zest. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 11b. modernizacja sprzętu (komputery przenośne) | zest. | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 12. sprzęt komputerowy dla pracowników wraz z oprogramowaniem | zest. | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13. Materiały biurowe | zest. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 14a. wydatki na pokrycie kosztów dzierżawy infrastruktury, bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu | m-c | 27 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 14b. wydatki na adaptację budynków w celu montażu konstrukcji wsporczych | zest. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 15. Zakup kabli, wtyczek, drobnego oprzyrządowania i ich rozprowadzenie | zest. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 16. Konfiguracja stacji klienckiej | szt. | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 17. Doradztwo techniczne – wykonanie projektu przyłączenia 120 komputerów do sieci internetowej | szt. | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 18. Opłata za łącze internetowe | m-c | 27 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 19. Umowa z firmą w celu zapewnienia ciągłości pracy sprzętu i Internetu | m-c | 27 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 20. koszty związane z utrzymaniem linii wsparcia telefonicznego | szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21. Koszt robót budowlanych na remont i adaptację pomieszczeń (świetlice) dla celów instalacji sprzętu IT objętego projektem | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 22. Wydatki na zakup i montaż konstrukcji wsporczych na budynkach przyłączanych do Internetu | szt. | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 23a. Organizacja szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (w tym, wynajem sal, transport, catering) | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 23b. Łączne koszty szkoleń, związanych z realizacją projektu, diet, kosztów hotelu dla osób zaangażowanych w realizację projektu | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 24. Zorganizowanie konferencji, (spotkania) | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 25. Naklejki na sprzęt | zest. | 128 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| RAZEM | ----- | ----- |  | -------- |  | ----- |  | -------- |  |

ETAP  I

netto  w wysokości ............................. zł (słownie: ............................................. złotych)

brutto  w wysokości ............................. zł (słownie: ............................................. złotych),

ETAP II

netto  w wysokości ............................. zł (słownie: ............................................. złotych)

brutto  w wysokości ............................. zł (słownie: ............................................. złotych),

ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZA ETAP I oraz ETAP II

netto  w wysokości ............................. zł (słownie: ............................................. złotych)

brutto  w wysokości ............................. zł (słownie: ............................................. złotych),

- Wykonawca wystawi oddzielne faktury na odbiory częściowe zakończonych prac. Podstawą  wystawienia faktury będzie podpisany protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca wystawiał będzie faktury w okresach miesięcznych dla zadań: 14a, 18, 19,  wyszczególnionych w załączniku do oferty.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym podatek VAT.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 13

- Na dostarczone komputery stacjonarne, określone w § 5 Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na komputery przenośne, Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na pozostały Sprzęt – wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca nie będzie odpowiadał za niezawinione, wadliwe działanie sieci radiowej wywołane przez zmianę zewnętrznych warunków technicznych, a nieuwzględnionych wcześniej w projekcie wykonawczym powstania sieci szerokopasmowej w szczególności mających wpływ na zakłócenia propagacji fal radiowych:

  - powstania nowych budynków w obszarach działania sieci,

  - instalacji przez osoby trzecie urządzeń mogących zakłócać działanie sieci.

- Serwis gwarancyjny urządzeń lub oprogramowania powinien być świadczony w oparciu o gwarancję producenta urządzeń lub oprogramowania, to jest tak, aby zapewniona została naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta urządzeń lub oprogramowania.

- Wykonawca ma obowiązek całodobowego przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie, faxem lub e-mailem dotyczących całości rozwiązania. Realizacja gwarancji odbywać się będzie na następujących zasadach:

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w funkcjonowaniu Sieci Wykonawca rozpocznie jej usuwanie w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii; od daty zgłoszenia i zakończy w ciągu 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia usuwania awarii,

  - W przypadku urządzeń, dla których jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

- Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu instalacji sprzętu lub jeśli jest to możliwe, zdalnie z siedziby Wykonawcy za pomocą łącza serwisowego.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne w zakresie bieżącej eksploatacji dostarczonych rozwiązań oraz usług.

- Zapytania o wsparcie techniczne oraz zgłoszenia serwisowe dotyczą wyłącznie awarii zgłaszanych przez Zamawiającego.

§ 14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

a) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

§ 15

Kar umowne

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć kary umowne:

- w wysokości 0,05 % ceny brutto określonej w § 12 umowy dot. łącznego wynagrodzenia za etap  i oraz etap II za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy określonym w § 11 (harmonogram realizacji projektu),

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 12 umowy dot. łącznego wynagrodzenia za etap  i oraz etap II,

- w wysokości 0,05 % ceny brutto określonej w § 12 umowy dot. łącznego wynagrodzenia za etap  i oraz etap II za każdy dzień zwłoki w terminie określonym w § 13 ust. 4 pkt. a

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto, w przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 48 godzin w danym okresie rozliczeniowym bez względu na ilość punktów odbioru,  których nastąpiła przerwa.

3. Kary umowne kompensowane będą przy wypłacie wynagrodzenia na co Wykonawca oraz Zamawiający wyrażają zgodę. Jeżeli kwota wynagrodzenia nie pokryje należnych Zamawiającemu kar umownych Wykonawca zobowiązuje się zapłacić różnicę (brakującą kwotę) w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty. Jeżeli Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umownej brutto (tj. w kwocie ……………….. złotych). Przedmiotowe zabezpieczenie Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w formie…………………………………………………………………………………...

      - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 18

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie w razie wystąpienia chociażby jednej 
z poniższych okoliczności:

  - gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,

  - zmiany sposobu spełnienia świadczenia – na skutek niedostępności na
rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub pojawienia się na rynku materiałów/urządzeń nowej generacji albo nowych technologii – zmiana sprzętu na równoważną lub o lepszych parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie,

  - zmiany parametrów technicznych sprzętu, dopuszcza się je tylko w
przypadkach, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze od tych, jakie zostały przewidziane w umowie i opisie przedmiotu zamówienia, jeśli nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

  - zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wykonawcy takich jak: zdarzenia losowe, katastrofy itp. mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia

  - zmiany w wyniku okoliczności o charakterze organizacyjnym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie podpisywania umowy w szczególności: kwestie związane  z dostawą zestawów komputerowych do uczestników projektu i ich instalacją oraz podłączeniem internetu.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

Zał. nr 1-  Oferta Wykonawcy

Zał. nr 2- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia