Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, nr sprawy: IZP.271.2.15.2016

UMOWA  nr ……………

zawarta dnia………. w Ełku pomiędzy Gmina Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk reprezentowaną przez Tomasza Osewskiego – Wójta Gminy Ełk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Wołyniec, zwanej dalej w umowie zamawiającym, 
a

…………….. reprezentowanym przez ……, zwanym dalej wykonawcą o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, przy ul. Kajki.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Projekt zagospodarowania terenu stanowiący Załącznik nr 1, Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiąca Załącznik nr 2 oraz Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Załączniki, o których mowa w ust. 2 stanowią integralną część umowy.

4. Roboty bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, choćby nie ujęte 
w dokumentach wskazanych w ust. 2 objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym, o którym mowa w § 4.

§ 2

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 23 grudnia 2016 r.

§ 4

1. Za wykonanie zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości……… zł brutto (słownie: ………..).

2. Za wykonanie zamówienia wykonawca przedstawi fakturę końcową.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót.

§ 5

1. Na przedmiot umowy zostaje ustalony  …… miesięczny okres gwarancji liczony od dnia dokonania końcowego odbioru robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek powstałych 
w okresie gwarancji.

3. W przypadku nie usunięcia wad w uzgodnionym terminie przez wykonawcę, zamawiający dokona usunięcia wad i usterek we własnym zakresie i kosztami obciąży wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż przed zakończeniem prac i ich dokonaniem przez zamawiającego końcowego odbioru robót.

2. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca załączy następujące dokumenty:

- atesty i certyfikaty na wbudowane materiały,

- dokumentację geodezyjną zawierającą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezji i kartografii,

- protokoły odbiorów technicznych,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

- zasadami sztuki budowlanej.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów  stanowiących jego własność.

6. Materiały wykonawcy powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, o konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia opisanym w § 1, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg cen przyjętych do kalkulacji ceny oferty),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz zobowiązuje się do współpracy z  zamawiającym przy podejmowanych działaniach zapobiegających zagrożeniom.

9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych umową, wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy,

- poniesienia kosztów wody i energii,

- oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy w tym przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,

- w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegną obiekty, nieruchomości lub inne urządzenia stanowiące własność osób trzecich– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu przed realizacją inwestycji,

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów oraz odpadów,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

- korekty lub zmiany przyjętej technologii wykonania robót w przypadkach, w których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje gwarancji wykonania robót - na technologię, która zagwarantuje wykonanie robót bez odstępstw od projektu budowlanego.

- przedłożenia w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego atestów i certyfikatów na materiały przed ich wbudowaniem.

- Po protokolarnym przejęciu od zamawiającego terenu budowy wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru końcowego, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 7

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy albo terminu wyznaczonego na usunięcie wad wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Z ramienia wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest ………

2. Zamawiającego w kontaktach z wykonawcą reprezentuje Grzegorz Sawicki, tel.: 87 619 4536.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy

jest sąd właściwy dla zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy dla zamawiającego.

WYKONAWCA						                ZAMAWIAJĄCY